レビューのガイドライン－２

2010.10.25 中谷

１）内部レビュー（タイプA、拡大チーフ会議）

・ディジタルシステム（宮川）←11/8に 設定済み（司会、取りまとめ：安東）

・鏡（三尾）←11/22に実施することを提案中

それ以降：　以下の順に実施を予定

1. 防振系（高橋・Riccard）

2. 干渉計設計（宗宮・麻生）

3. 入/出射光学系（寺田）

4. 冷却系（鈴木）

・レビューア：　各サブシステムのチーフ＋Rana(１２月初めに来訪）他に、必要に応じて外部メンバも依頼

・取りまとめ：川村、　補佐：安東

２）サブシステム外部レビュー（タイプB）

・スケジュール：

2011.2　 上旬　資料締め切り⇒レビューアに送付

2011.3　　上旬（１週間）レビューの実施

レビューアーは１週間缶詰、レビューを受ける方は

サブシステム毎に２～３時間ずつ交代

2011.4末：　A/I のclose

・レビューア：

LIGO, GEO, VIRGOから数名、

必要に応じて国内からも数名＋川村、安東

・取りまとめ：川村、補佐：安東

3)全体外部レビュー(タイプC Program Advisory Board)　名称は要検討

・内容：上記、２）の総括＋プロジェクトの政策的な事項のレビュー

・時期：2010.6を目途、２日程度

・レビューア： LIGO, GEO, VIRGO のシニアメンバ、

その他、国内からも数名（例：ＫＥＫ山本(明)、吉岡）